УТВЕРЖДАЮ

 Глава сельского поселения

 Старобабичевский сельсовет

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М.Гайфуллин

 «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г

Плана мероприятий

«дорожной карты» по строительству и обустройству контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов по сельскому поселениюСтаробабичевский сельсовет МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | № Наименование мероприятия | Количество, шт.  |  Адрес местонахождения | Сроки реализации мероприятия | Объем финансирования, руб.  | Ответственный исполнитель |
| Населенныйпункт | улица | №дома |
| 1 | Сельское поселение Старобабичевский с/с |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | Строительство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов | 1шт.1шт.1шт.1шт.1шт. | д.Старобабичевод.Старобабичевод.Старобабичевод.Старобабичевод.Старобабичево | СадоваяПервомайскаяЛуговаяШкольнаяЛесная | 727А84А15 | 08.201911.201807.201907.201907.2019 | 70767076707687465870 | Администрация СП |
| 1.2 | Установка контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов  | 3шт.3шт.3шт.4шт.2шт. | д.Старобабичевод.Старобабичевод.Старобабичевод.Старобабичевод.Старобабичево | СадоваяПервомайскаяЛуговаяШкольнаяЛесная | 727А84А15 | 08.201911.201807.201907.201907.2019 | 2160021600216002880014400 | Администрация СП |
| 2 | Сельское поселение Старобабичевский с/с |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов | 1шт.1шт. | д.Абдуллинод.Абдуллино | ЦентральнаяЦентральная | 3153 | 11.201808.2019 | 58705870 | Администрация СП |
| 2.2 | Установка контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов  | 2шт.2шт. | д.Абдуллинод.Абдуллино | ЦентральнаяЦентральная | 3153 | 11.201808.2019 | 1440014400 | Администрация СП |
| 3 | Сельское поселение Старобабичевский с/с |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов | 1шт.1шт.1шт. | д.Карламанбашд.Карламанбашд.Карламанбаш | ЦентральнаяЦентральнаяЦентральная | 961а34 | 11.201808.201911.2018 | 707670767076 | Администрация СП |
| 3.2 | Установка контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов  | 3шт.3шт.Зшт. | д.Карламанбашд.Карламанбашд.Карламанбаш | ЦентральнаяЦентральнаяЦентральная | 961а34 | 11.201808.201911.2018 | 216002160021600 | Администрация СП |
| 4 | Сельское поселение Старобабичевский с/с |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов | 1шт.1шт. | д.Новобабичевод.Новобабичево | ЛеснаяЦентральная | 1020 | 11.201808.2019 | 58705870 | Администрация СП |
| 4.2 | Установка контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов  | 2шт.2шт. | д.Новобабичевод.Новобабичево | ЛеснаяЦентральная | 1020 | 11.201808.2019 | 1440014400 | Администрация СП |
| 5 | Сельское поселение Старобабичевский с/с |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов | 1шт.1шт. | д.Новый Бишаулд.Новый Бишаул | ЦентральнаяЦентральная | 212 | 08.201908.2019 | 58705870 | Администрация СП |
| 5.2 | Установка контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов  | 2шт.2шт. | д.Новый Бишаулд.Новый Бишаул | ЦентральнаяЦентральная | 212 |  | 1440014400 | Администрация СП |
| 6 | Сельское поселение Старобабичевский с/с |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Строительство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов | 1шт. | д.Новый Куганак | Шоссейная | 12 |  | 7076 | Администрация СП |
| 6.2 | Установка контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов  | 3шт. | д.Новый Куганак | Шоссейная | 12 |  | 21600 | Администрация СП |