УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения

Старобабичевский сельсовет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М.Гайфуллин

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г

Плана мероприятий

«дорожной карты» по строительству и обустройству контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов по сельскому поселениюСтаробабичевский сельсовет МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № Наименование мероприятия | Количество, шт. | Адрес местонахождения | | | Сроки реализации мероприятия | Объем финансирования, руб. | Ответственный исполнитель |
| Населенный  пункт | улица | №дома |
| 1 | Сельское поселение Старобабичевский с/с |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов | 1шт.  1шт.  1шт.  1шт.  1шт. | д.Старобабичево  д.Старобабичево  д.Старобабичево  д.Старобабичево  д.Старобабичево | Садовая  Первомайская  Луговая  Школьная  Лесная | 7  27А  8  4А  15 | 08.2019  11.2018  07.2019  07.2019  07.2019 | 7076  7076  7076  8746  5870 | Администрация СП |
| 1.2 | Установка контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов | 3шт.  3шт.  3шт.  4шт.  2шт. | д.Старобабичево  д.Старобабичево  д.Старобабичево  д.Старобабичево  д.Старобабичево | Садовая  Первомайская  Луговая  Школьная  Лесная | 7  27А  8  4А  15 | 08.2019  11.2018  07.2019  07.2019  07.2019 | 21600  21600  21600  28800  14400 | Администрация СП |
| 2 | Сельское поселение Старобабичевский с/с |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов | 1шт.  1шт. | д.Абдуллино  д.Абдуллино | Центральная  Центральная | 31  53 | 11.2018  08.2019 | 5870  5870 | Администрация СП |
| 2.2 | Установка контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов | 2шт.  2шт. | д.Абдуллино  д.Абдуллино | Центральная  Центральная | 31  53 | 11.2018  08.2019 | 14400  14400 | Администрация СП |
| 3 | Сельское поселение Старобабичевский с/с |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов | 1шт.  1шт.  1шт. | д.Карламанбаш  д.Карламанбаш  д.Карламанбаш | Центральная  Центральная  Центральная | 96  1а  34 | 11.2018  08.2019  11.2018 | 7076  7076  7076 | Администрация СП |
| 3.2 | Установка контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов | 3шт.  3шт.  Зшт. | д.Карламанбаш  д.Карламанбаш  д.Карламанбаш | Центральная  Центральная  Центральная | 96  1а  34 | 11.2018  08.2019  11.2018 | 21600  21600  21600 | Администрация СП |
| 4 | Сельское поселение Старобабичевский с/с |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов | 1шт.  1шт. | д.Новобабичево  д.Новобабичево | Лесная  Центральная | 10  20 | 11.2018  08.2019 | 5870  5870 | Администрация СП |
| 4.2 | Установка контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов | 2шт.  2шт. | д.Новобабичево  д.Новобабичево | Лесная  Центральная | 10  20 | 11.2018  08.2019 | 14400  14400 | Администрация СП |
| 5 | Сельское поселение Старобабичевский с/с |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов | 1шт.  1шт. | д.Новый Бишаул  д.Новый Бишаул | Центральная  Центральная | 21  2 | 08.2019  08.2019 | 5870  5870 | Администрация СП |
| 5.2 | Установка контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов | 2шт.  2шт. | д.Новый Бишаул  д.Новый Бишаул | Центральная  Центральная | 21  2 |  | 14400  14400 | Администрация СП |
| 6 | Сельское поселение Старобабичевский с/с |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Строительство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов | 1шт. | д.Новый Куганак | Шоссейная | 12 |  | 7076 | Администрация СП |
| 6.2 | Установка контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов | 3шт. | д.Новый Куганак | Шоссейная | 12 |  | 21600 | Администрация СП |